**Atbildes uz jautājumiem par**

**4.2.1.7. pasākumu “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”**

**Izmantotie saīsinājumi:**

**Aģentūra** – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

[**Atlases nolikums**](https://www.cfla.gov.lv/lv/media/10524/download?attachment) – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikums.

**ERAF** – Eiropas reģionālās attīstības fonds

[**MK noteikumi Nr.292**](https://likumi.lv/ta/id/342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu) – Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 292 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi”

**Pasākums** – 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.7. pasākums “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”

**PI** – Projekta iesniegums

**PII** – Pirmsskolas izglītības iestāde

**SAM** – specifiskais atbalsta mērķis

**VARAM** – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**SAPI** – Sociāli atbildīgs publiskai iepirkums

**HP** – Horizontālais princips

Saturs

[1. Vispārīgi jautājumi 2](#_Toc127803610)

[2. Īstenošanas nosacījumi 7](#_Toc127803613)

[3. Vērtēšana un lēmumu pieņemšana 9](#_Toc127803614)

[4. Attiecināmās izmaksas 12](#_Toc127803615)

[5. Projekta iesnieguma aizpildīšana un pielikumi 13](#_Toc127803616)

[6. Personāls un partneri 18](#_Toc127803617)

[7. Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana 19](#_Toc127803618)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Jautājumi** | **Atbildes** |
| Vispārīgi jautājumi | | |
| 1.1. | MK noteikumos norādīts ka sasniedzamais rezultāts 9.punktā ir 1070 personas, ja mums pašvaldībā tik daudz ir ņemot visas PII kopā, tad sanāk, ka neviena no mūsu pirmskolas izglītības iestādēm nevar pieteikties šim projekta finansējumam kaut gan šāds atbalsts būtu ļoti nepieciešams?  *(rakstiski)* | [MK noteikumu Nr. 292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce7423e4a01664a7a38dd08db8dd5d0de%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638259721699587444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WYy1gi%2BBz7yFPhH1lFeLx691kcZJnNUdgf0J4vLl9NA%3D&reserved=0) [9. punktā](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p9&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce7423e4a01664a7a38dd08db8dd5d0de%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638259721699587444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WamSETDK04MZIPefx9fEgLJDzgXkztFpsnC88m4vK3g%3D&reserved=0) minētais iznākuma radītājs (jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu mācību telpu ietilpība – vismaz 1070 personas) un rezultāta rādītājs (jauno vai modernizēto bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu lietotāju skaits gadā – 1016 personas) ir **kopējie pasākuma sasniedzamie rādītāji**, nevis katra individuāla projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji. Projekta ietvaros plānotos sasniedzamos iznākuma un rezultāta rādītājus jānorāda projekta iesnieguma veidlapas sadaļā “Rādītāji” saskaņā ar Projektu iesniegumu atlases nolikuma [2. pielikumu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10530%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce7423e4a01664a7a38dd08db8dd5d0de%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638259721699587444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bYtjCBCoza%2BuV9UVJhexk4vW1Pk02DK9omkgou0gDFw%3D&reserved=0).  Vēršam uzmanību uz to, ka:   * projektā jaunās PII vietas plāno, ņemot vērā rindu uz pašvaldības PII, turpmāko pirmsskolas vecuma bērnu skaita prognozi, kā arī ievērojot nosacījumus par jaunas vietas  izveides izmaksu ierobežojumiem saskaņā ar MK noteikumos noteikto; * saskaņā ar Projektu iesniegumu atlases nolikuma [1.pielikumu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce7423e4a01664a7a38dd08db8dd5d0de%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638259721699587444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l%2BLiG4JXXPfqNa6fSGK9QDaMZo3ePIgiXmAhc3uhheI%3D&reserved=0) kvalitātes kritērijā Nr.4.1. tiek piešķirti punkti par projekta ietvaros attīstāmajā infrastruktūrā plānoto (jaunradīto) jaunu pirmsskolas vecuma bērnu vietu skaitu pašvaldības PII. Savukārt kritērijā Nr. 4.2. tiek vērtēts jaunradīto vietu skaits attiecībā pret izmaksām, ko plānots ieguldīt vietu radīšanā, ievērojot kritērijos Nr. 3.1. un 3.2. noteiktos ierobežojumus uz izmaksām par vienas jaunas PII vietas radīšanu jaunas PII būvniecības gadījumā (24 200 EUR) un esošas PII vai ēkas gadījumā (17 424 EUR). Tātad, piemēram, projektā ar ERAF finansējumu 1 milj. EUR apmērā, būvējot jaunu PII, jāizveido vieta vismaz 41 bērnam, savukārt, veicot ieguldījumus esošā PII/ēkā – vismaz 57 vietas. Līdz ar to individuāla projekta ietvaros, lai novērtētu potenciālo projekta ieguldījumu pasākuma kopējo rādītāju sasniegšanā, svarīga ir tieši projekta efektivitāte jeb pēc iespējas vairāk jaunu PII vietu radīšana, ieguldot pēc iespējas mazāku ERAF finansējumu.   *(10.08.2023.)* |
| 1.2. | MK noteikumos minēts, ka izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, un būvdarbu līgumu slēdz un ar ieguldījumiem saistītus būvdarbus uzsāk pēc projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2021. gada 1. janvāra. Vai pareizi saprotam, ka būvniecības līgumu un pašus būvdarbus attiecīgi varam slēgt un uzsākt tikai pēc tam, kad iesniedzam projekta pieteikumu un kāds tam ir pamatojums?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar [MK noteikumu Nr. 292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccf38aabdb7344a314bfb08db8f3499f6%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638261228317380286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0hZyO6QPCzHQbPUyYV%2BF4pQx7LgPTDigFKS7KHupyPc%3D&reserved=0) [35. punktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p35&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccf38aabdb7344a314bfb08db8f3499f6%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638261228317380286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S7DptJtd%2FMvCGZ2MXiTQ6ig%2FZ60n4Y6cWbTXuJJcrpc%3D&reserved=0), izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, **un būvdarbu līgumu slēdz un ar ieguldījumiem saistītus būvdarbus uzsāk pēc projekta iesnieguma iesniegšanas**, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (t.i., būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāva, paskaidrojuma raksta izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām, vides pieejamības ekspertu konsultācijas un energosertifikācijas, ekspertīzes un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums, lai izstrādātu būvprojektu, būvdarbu ieceres dokumentāciju vai būvprojektu minimālā sastāvā), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2021.gada 1.janvāra. Skaidrojam, ka  šāds nosacījums ir iekļauts, ņemot vērā, ka 4.2.1.7. pasākumā ir paredzēta atklāta projektu iesniegumu atlase jeb konkurss – proti, sacensība, kurā tiks apstiprināti efektīvākie projekti. Ievērojot ierobežoto pieejamo finansējumu un ņemot vērā projektu potenciāli lielās izmaksas, jo īpaši jaunu būvju gadījumā, šāds nosacījums mazinās risku, ka pašvaldības uzņemas saistības par būvdarbu veikšanu vēl pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbalsta saņemšanai. Vienlaikus, pašvaldības, kuras, izvērtējot savas budžeta iespējas, ir gatavas uzņemties saistības neatkarīgi no konkursa rezultātiem, to var darīt arī projekta iesnieguma vērtēšanas laikā (vēl pirms lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas vai noraidīšanas saņemšanas). Papildus vēršam uzmanību, ka nepieciešams nodrošināt demarkāciju ar citām programmām, proti, ka vienas un tās pašas darbības (ēkas) un izmaksas netiek pieteiktas un nesaņem atbalstu citās atbalsta programmās, t.sk. valsts budžeta aizdevumu programmā.  *(10.08.2023.)* |
| 1.3. | Vai būtu pieļaujams, ka pašvaldības prognoze par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu turpmākajos piecos gados ir iekļauta citā stratēģiski svarīgā pašvaldības dokumentā? Piemēram, 'Izglītības stratēģija 2022 - 2032".  *(seminārā)* | Saskaņā ar MK noteikumu Nr.292 [21.punktu](https://likumi.lv/ta/id/342448#p21), pašvaldība, kuras teritorijā plānots īstenot projektu, informāciju par projekta īstenošanu iekļauj pašvaldības attīstības programmā, tai skaitā:   1. projektam plānoto finansējumu un projektā sasniedzamo iznākuma rādītāju; 2. prognozi par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībā turpmākajos piecos gados novada teritoriālo vienību vai valstspilsētu noteikto teritoriālo iedalījumu griezumā (ja tas ir iespējams no datu pieejamības viedokļa), kas pamato projekta ilgtspēju, tai skaitā izvērtējot un analizējot citus risinājumus pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšanai.   *(10.08.2023.)* |
| 1.4. | Tā kā projekta vadība un īstenošana ir komandas darbs un vairumā gadījumu labāku rezultātu nodrošina komunikācija starp īstenošanā iesaistītajiem  speciālistiem  uz vietas pašvaldībā - vai tiešām tas, ka attālināts un elastīgs  darbs paredzēts tikai izņēmumu gadījumos tiks uzskatīts par diskrimināciju?  *(seminārā)* | Tas netiks uzskatīts par diskrimināciju, savukārt, kritērija vērtēšanā izmanto Labklājības ministrijas vadlīnijas “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” vadlīnijas īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027):<https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027>., līdz ar to **projektā būtu jāparedz pasākumi, kas sekmē darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, paredzot elastīga un nepilna laika darba iespēju nodrošināšanu vecākiem ar bērniem un personām, kuras aprūpē tuviniekus**.  *(10.08.2023.)* |
| 1.5. | Attīstības programmā jābūt prognozei par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībā turpmākajos piecos gados , bet vai tiks vērtēts, cik pozitīva vai negatīva ir šī prognoze?  *(seminārā)* | Prognozes mērķis ir pamatot projekta ilgtspēju, un saskaņā ar PI vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku, pieejama [šeit](https://www.esfondi.lv/available_support_assets/cfla/21-27/4217/03_2.pielik_veidlapas-aizpildisanas-metodika_4.2.1.7.docx), **Vērtējums ir „Jā”,** ja pašvaldības attīstības programmā vai tās pielikumos saistībā ar projektu ir sniegta prognoze par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu turpmākajos piecos gados pašvaldības novada teritoriālo vienību vai valstspilsētu noteikto teritoriālo iedalījumu (apkaimju, mikrorajonu, u.c.) griezumā, tai skaitā izvērtēti citi pašvaldības PII pieejamības veicināšanas risinājumi.  *(10.08.2023.)* |
| 1.6. | SAMP 4.2.1.7. “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” Projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikuma 3.9.punkts nosaka, ka projektā paredzēts Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumā. Vērtējums ir negatīva, ja kritērijs nav ieviests pēc precizēšanas. Līdz ar to prasība iepirkumā jāiekļauj līdz piedāvājumu iesniegšanai.  Tajā pašā laikā kritērijs 4.4.1. paredz, ka uz pieteikuma iesniegšanas brīdi visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir veikta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, vai iesniegta būvvaldes izziņa, kas apliecina, ka iepriekš minētie dokumenti nav nepieciešami, un par visām būvniecības darbībām ir izsludināts iepirkums. Lai izpildītu kritēriju 4.4.1. pašvaldība 2022.gada maijā izsludināja būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības iepirkumu, kura rezultātā 2022.gada augustā tika noslēgts pakalpojuma līgums.  Lūdzu skaidrot, vai Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums jāparedz visos uz projektu attiecināmajos iepirkumos?  Vai 3.9.punktā minēta prasība ir attiecināma uz iepirkumiem, kas ir izsludināti pirms MK noteikumu un atlases nolikuma apstiprināšanas?  Kā tiks vērtēta to Sociāli atbildīgo publisko iepirkumu prasību izpilde būvdarbu iepirkumā, kas izriet no projektēšanas nosacījumiem iepirkumā, kurš izsludināts pirms MK noteikumu un atlases nolikuma apstiprināšanas?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikuma “[Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ceb89fec1b89d480b87d108dbaa15433f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638290780534536406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WzU6uJWQuB%2BokGFKtQmiEAMzm4geZffAzmG5f4tXOSM%3D&reserved=0)” specifiskā atbilstības kritērija Nr. 3.9. piemērošanas skaidrojumā norādīto, vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesniegumā ir **aprakstīts, kā un attiecībā uz kādiem iepirkumiem projektā paredzēts piemērot** **Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (turpmāk SAPI)** – pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbavietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.  Ievērojot minēto, SAPI nav obligāti jāpiemēro visos projekta ietvaros paredzētajos iepirkumos, bet **vismaz vienā iepirkumā**, attiecīgi to aprakstot arī projekta iesniegumā.  Tādējādi SAPI prasības lūdzam paredzēt būvdarbu vai preču vai pakalpojumu iepirkumā, piemēram, iekļaut iepirkuma nolikumā (atlases prasībās, piedāvājuma vērtēšanas kritērijos), tehniskajā specifikācijā, līgumā (līguma izpildes īpašajos noteikumos). Papildus lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesniedzējam ir jāparedz arī  kontroles mehānismi – veids, kā pasūtītājs pārliecināsies par atbilstību noteiktajām SAPI prasībām.  SAPI prasību piemēri:   * sociālā iekļaušana (darba vietu radīšanu personām no kādām īpašām mērķgrupām – cilvēkiem ar invaliditāti, Ukrainas civiliedzīvotājiem, bezdarbniekiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām); * sadarbība ar mācību iestādēm (piemēram, piedāvājot mācību prakses studentiem vai skolēniem); * plānojot būves dizainu, tiks ņemts vērā daudzveidības un iekļaušanas princips, balstoties uz cilvēku ar invaliditāti, t.sk. bērnu, vecāku ar maziem bērniem un senioru vajadzībām ne vien uz fizisku piekļūšanu būvei, bet arī uz specifiskām vajadzībām attiecībā uz būves noformējumu, lietojamību un funkciju; * papildus būvnormatīvā LBN 200-21 noteiktajam, projekta ietvaros tiks īstenotas labās prakses darbības, kas īpaši veicina vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.   Papildu informāciju par SAPI lūdzam skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā [šeit](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iub.gov.lv%2Flv%2Fsocialais-iepirkums&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ceb89fec1b89d480b87d108dbaa15433f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638290780534536406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RY7%2BKvXOwBiRWz%2BEYnkJBN%2BzEv60nklNUXcU0u1Lw04%3D&reserved=0) un/vai Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izstrādātajās “[Vadlīnijām sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iub.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F658%2Fdownload&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ceb89fec1b89d480b87d108dbaa15433f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638290780534692583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Va56W6B1UNRF4c9jrwETWAcTFXekBiSzBECzwW3543M%3D&reserved=0)”. Ja nepieciešamas detalizētākas konsultācijas par SAPI piemērošanu, aicinām sazināties ar Agnesi Frīdenbergu no Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS (tālr.: 29484194).  Lūdzam norādīt informāciju par projektā paredzēto SAPI projekta iesnieguma 2.2.sadaļā “Projekta īstenošanas kapacitāte”.  Vēršam uzmanību, ka kvalitātes kritērijā Nr.4.7. “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” ievērošana” iespējams iegūt papildu punktus, iekļaujot SAPI vispārīgajās HP darbībās un/vai specifiskajās HP darbībās. Plašāka informācija [šeit](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10803%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ceb89fec1b89d480b87d108dbaa15433f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638290780534692583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xRduaEWpUwnswFQIaHL8TZxDE%2Bi20O%2BIMVahvSF4f1I%3D&reserved=0).  *(31.08.2023.)* |
| 1.7. | Vai pašvaldība var iesniegt projekta pieteikumu SAM 4.2.1.7. "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros, ja projekts paredz tikai esošu PII ārtelpas labiekārtošanu, bet neparedz ne jaunas PII ēkas izbūvi, ne esošas PII ēkas pārbūvi un netiek izvedota neviena jauna vieta pirmsskolas vecuma bērniem. Kritēriju par esošo pirmsskolas vecuma bērnu skaitu rindā pašvaldība izpilda.  *(rakstiski)* | Saskaņā ar [MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C37fbb9b930f14aba961708dbeb2cf01c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638362350469405361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IoF%2B8EQqvM%2FhwF5MiTXOqW%2FOgMV7OJazw53rP5TFQuI%3D&reserved=0) [6.punktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p6&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C37fbb9b930f14aba961708dbeb2cf01c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638362350469405361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IKbHJxtlVMCURl3S%2B9vMTeU1lbNgNgFvFHb5DnZIg1E%3D&reserved=0) 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" mērķis ir attīstīt pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru **jaunu vietu izveidei pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai**, lai atbilstoši vienlīdzīgas pieejas principam veicinātu pašvaldību pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupām.  Vienlaikus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam ir noteikti pasākuma ietvaros sasniedzamie rādītāji:   1. rezultāta rādītājs – jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu mācību telpu ietilpība – vismaz 1070 personas; 2. iznākuma rādītājs – jauno vai modernizēto bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu lietotāju skaits gadā – 1016 personas.   Ievērojot minēto, pasākuma ietvaros ir attiecināmas tikai tādas izmaksas, kas sekmē pasākuma mērķa un rādītāju sasniegšanu, tādēļ atbalstu nevarēs saņemt tāda projekta īstenošanai, kurā nav plānots izveidot jaunas vietas bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, jo tādējādi netiek sasniegts pasākuma mērķis un netiek veicināta pasākuma ietvaros noteikto rādītāju sasniegšana (saskaņā ar [projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C37fbb9b930f14aba961708dbeb2cf01c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638362350469405361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bEwV%2FCFGyaG2ysjHuDSyzvRyTHLaq0gsWVv5E1O3XZ0%3D&reserved=0) vienotā kritērija Nr.1.8. piemērošanas skaidrojumu).  Papildus norādām, ka saskaņā ar MK noteikumu [28.5.apakšpunktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p28&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C37fbb9b930f14aba961708dbeb2cf01c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638362350469405361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3JLmJJteHRLcadua1MMkKqVjdxte1VU0mpS3yChZynM%3D&reserved=0) ir attiecināmas teritorijas labiekārtošanas izmaksas, tai skaitā teritorijas apzaļumošana, koku stādīšana, labiekārtojuma elementu iegāde un uzstādīšana (piemēram, soliņi, celiņi, apgaismojums, atkritumu tvertnes, žogi, vaļējas terases, nojumes), rotaļlaukuma, sporta laukuma, cietā seguma un stāvlaukuma būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas, **nepārsniedzot  30 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām**.  *(29.11.2023.)* |
| Īstenošanas nosacījumi | | |
| 2.1. | MK noteikumos teikts: “25. Pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt pašvaldības, kuras 2029. gadā ir plānots apvienot saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, un projektu plānots īstenot novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, kas robežojas ar valstspilsētas pašvaldību..” Ja valstsspilsētai ir robeža ar novadā esošu pagasta teritoriju, tad pieļaujamās aktivitātes ir tikai pagasta ietvaros vai arī blakus esošajā novada pilsētā, kurai nav robeža ar valstpilsētu, bet ar konkrēto pagastu?  *(seminārā)* | Ja investīcijas ir plānotas apvienojamā teritorijā, tad saskaņā ar [MK noteikumu Nr. 292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccf38aabdb7344a314bfb08db8f3499f6%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638261228317380286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0hZyO6QPCzHQbPUyYV%2BF4pQx7LgPTDigFKS7KHupyPc%3D&reserved=0) [25. punktu](https://likumi.lv/ta/id/342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu#:~:text=25.%C2%A0Pas%C4%81kuma%20ietvaros,saska%C5%86ota%20projekta%20%C4%ABsteno%C5%A1ana.) projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno **abu apvienojamo pašvaldību domes lēmumus**, ar ko tiek saskaņota projekta īstenošana.  *(10.08.2023.)* |
| 2.2. | Pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt pašvaldības, kuras 2029.gadā ir plānots apvienot saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, un projektu plānots īstenot novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, kas robežojas ar valstspilsētas pašvaldību, projekta iesniegumā pamatojot pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamību konkrētajā teritoriālajā vienībā. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno abu apvienojamo pašvaldību domes lēmumus, ar ko tiek saskaņota projekta īstenošana.  Ja projektu īsteno valstspilsētas teritorijā, vai projektam jāpievieno pašvaldības, ar kuru plānots apvienot konkrēto valstspilsētu, domes lēmums.  *(rakstiski)* | [MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C0b57a2a102c04624a0be08dba47016c9%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638284573591249981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2F3ytrjcHS7TPxQrmwm9V5vWHri3XhUGEizX6gRi9gQ%3D&reserved=0) [25.punkts](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p25&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C0b57a2a102c04624a0be08dba47016c9%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638284573591249981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lLPJ9d1tpRa5H5uGDGIRtGx4QNfcBo0kgQQQ6baoGzE%3D&reserved=0) attiecas uz gadījumiem, ja projektu plānots īstenot novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, **kas robežojas ar valstspilsētas pašvaldību**.Ja projektu plānots īstenot valstspilsētas teritorijā, abu apvienojamo pašvaldību domes lēmumus nav nepieciešams pievienot.  Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikuma “[Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C0b57a2a102c04624a0be08dba47016c9%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638284573591249981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zcDmwGqNF2C11LMKuhfyV%2FZjljRxZHNmeJbtOVxsqys%3D&reserved=0)” specifiskā atbilstības kritērija Nr. 3.6. piemērošanas skaidrojumā norādīto vērtējums ir „N/A” (nav attiecināms), ja projektu plānots īstenot: (1) valstspilsētas pašvaldībā, kuru 2029. gadā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ir plānots apvienot vai (2) valstspilsētas pašvaldībā vai novada pašvaldībā, kuru 2029. gadā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu nav plānots apvienot.  *(24.08.223.)* |
| 2.3. | Projekta ietvaros plānojam gan labiekārtošanas darbus PII teritorijā, gan telpu remontu grupiņu izveidei. Izsludināti divi iepirkumi, līgumi, protams, vēl nav noslēgti, bet skaidrs, ka būs divi būvnieki, līd ar to – divas tāmes, divas ik mēneša formas utt., vai tas tiek akcpetēts?  *(rakstiski)* | Projekta ietvaros var būt noslēgti divi būvdarbu līgumi un attiecīgi izdevumu atmaksai no ES fondu līdzekļiem aģentūrā iesniegti divu būvdarbu līgumu izmaksu pamatojošie dokumenti (iepirkumu dokumentācija, noslēgtie līgumi, darbu pieņemšanas-nodošanas akti, rēķini u.t.t.).  Bet, ņemot vērā, ka šajā gadījumā abu būvdarbu līgumu priekšmets veido vienotu būvi, jāizvērtē vai šajā gadījumā nepastāv sadalīta iepirkuma risks. Piemēram, ja abi iepirkumi ir izsludināti kā atklāti konkursi, bet kopējā paredzamā līgumcena pārsniedz ES slieksni, tad abiem iepirkumiem jāparedz atklāts konkurss virs ES sliekšņa.  Papildus vēršam uzmanību, ka aģentūra vērtē iepirkuma sadalījuma risku ne tikai viena projekta ietvaros, bet IUB mājas lapā un/vai EIS pieejamo informāciju par finansējuma saņēmēja iepirkumiem par to kalendāro gadu, kad plānots izsludināt/ir izsludināts pārbaudāmais iepirkums, par iepriekšējo un nākamo kalendāro gadu.  Papildus sniegtajam skaidrojumam aicinām iepazīties ar aģentūras mājas lapā publicēto palīgmateriālu, lai izvairītos no iepirkumu nepamatotas sadalīšanas (palīgmateriāls pieejams [šeit](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fjaunums%2Fnoderigi-iub-paligmaterials-lai-izvairitos-no-iepirkumu-nepamatotas-sadalisanas&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C087a3b0ccee74d93d33208dbc3ed585a%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638319196396820095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XTW63l7KaFHvIIPLPaatDUy6wrbV%2FV33iJDM7v1KNwQ%3D&reserved=0)).  *(03.10.2023.)* |
| 2.4. | Ja projekts tiek projektēts 2 kārtās, kur 1. kārtas ietvaros tiek projektēts piebraucamais ceļš ar inženierkomunikācijām un 2. kārtas ietvaros jauna PII būvniecība ar vides labiekārtošanu (2.kārta tiks ietverta projekta pieteikuma apjomos) , vai drīkstam 1. kārtas būvdarbus uzsākt nesaistīti ar projekta pieteikuma apstiprinājumu?  Respektīvi, vai ceļa izbūvi drīkst uzsākt uzreiz pēc projektēšanas pabeigšanas un būvdarbu līguma slēgšanas?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar [MK noteikumu Nr. 292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccc8b797afbab4e47638e08dbd5f1a854%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339006130572416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2AD9CdznWotalkB6heip1qJTaC7rA2c%2BMDSjmg4N5f4%3D&reserved=0) [35.punktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p35&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccc8b797afbab4e47638e08dbd5f1a854%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339006130728675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LH2DvCZYamqj8E0U7Z1Nff7Y8dQEK%2Faz4zGCu8gUteQ%3D&reserved=0) projekta izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, un **būvdarbu līgumu slēdz un ar ieguldījumiem saistītus būvdarbus uzsāk pēc projekta iesnieguma iesniegšanas**, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2021. gada 1. janvāra. Ja izstrādātā būvprojekta 1.kārtai un 2.kārtai plānots veikt atsevišķas iepirkuma procedūras un slēgt atsevišķus būvdarbu līgumus, būvprojekta 1.kārtas būvdarbus (izmaksas **nav** iekļautas projekta iesniegumā) var uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA.  Bet, ņemot vērā, ka šajā gadījumā abu būvdarbu līgumu priekšmets attiecas uz vienu būvprojektu, jāizvērtē vai šajā gadījumā nepastāv **sadalīta iepirkuma risks**. Piemēram, ja abi iepirkumi ir izsludināti kā atklāti konkursi, bet kopējā paredzamā līgumcena pārsniedz ES slieksni, tad abiem iepirkumiem jāparedz atklāts konkurss virs ES sliekšņa. Papildus vēršam uzmanību, ka aģentūra vērtē iepirkuma sadalījuma risku ne tikai viena projekta ietvaros, bet IUB mājas lapā un/vai EIS pieejamo informāciju par finansējuma saņēmēja iepirkumiem par to kalendāro gadu, kad plānots izsludināt/ir izsludināts pārbaudāmais iepirkums, par iepriekšējo un nākamo kalendāro gadu. Papildus sniegtajam skaidrojumam aicinām iepazīties ar aģentūras mājas lapā publicēto palīgmateriālu, lai izvairītos no iepirkumu nepamatotas sadalīšanas (palīgmateriāls pieejams [šeit](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fjaunums%2Fnoderigi-iub-paligmaterials-lai-izvairitos-no-iepirkumu-nepamatotas-sadalisanas&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccc8b797afbab4e47638e08dbd5f1a854%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339006130728675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d%2BE%2B2eIUyxWdROUnY1OKc7lyZgF%2FtzgociZsKSE92Bk%3D&reserved=0)).  *(26.10.2023.)* |
| 2.5. | Vai jaunuzbūvētajā pirmsskolas izglītības iestādē pēcuzraudzības periodā drīkstēs organizēt/ piesaistīt licencētu interešu izglītību (ārpakalpojumu) iestādes audzēkņiem? Piemēram, angļu valodas pulciņi, legorobotika, dejošanas nodarbība.  *(rakstiski)* | Saskaņā [ar MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce04f97269b3a42e146d508dbfbad547f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638380494122769918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WXHV6RmfATVe9hA%2FYIiACv4GOB7GbQgKScais9Q7fuA%3D&reserved=0) [34.punktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p34&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce04f97269b3a42e146d508dbfbad547f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638380494122769918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BM8Ve2dNyIpM8lH5z%2FU4WKNuf4Gco91aLu0vehe%2B6yc%3D&reserved=0) izmaksas ir attiecināmas, ja tās tiek veiktas **ar saimniecisko darbību nesaistītā infrastruktūrā**, un saskaņā ar [46.punktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p46&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce04f97269b3a42e146d508dbfbad547f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638380494122769918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Sz7kCZ%2FB43JBeOhDH%2FJUIWC9d4sCuebBKl%2BgO8VliQ%3D&reserved=0)  projekta ietvaros atbalstītajā infrastruktūrā ir pieļaujama **parasto papildpakalpojumu sniegšana** (ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūrā nodarbinātajiem (piemēram, darbiniekiem un audzēkņiem)). Vienlaikus, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, tai skaitā projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā **ir pieļaujama licencēta interešu izglītība (ārpakalpojums) iestādes audzēkņiem** (piemēram, angļu valodas pulciņi, legorobotika, dejošanas nodarbības), kas tiek sniegta attiecīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes darba laikā, proti, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde (ārpakalpojumā) var piesaistīt pasniedzējus, kas nodrošina interešu pulciņu vai citu nodarbību norisi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes darba laikā, tādējādi nodrošinot bērnu daudzpusīgu intelektuālo un fizisko attīstību papildus pirmsskolas izglītības programmai.  *(13.12.2023)* |
| Vērtēšana un lēmumu pieņemšana | | |
| 3.1. | Ja projektu iesniedz ātrāk par 15.decembri, vai tas tiks vērtēts ātrāk?  *(seminārā)* | Vērtēšanas komisija **pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām** vērtē projektu iesniegumus saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ievērojot projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā noteikto (atlases nolikuma [1. pielikums](https://www.cfla.gov.lv/lv/media/10527/download?attachment)) un KPVIS aizpildot projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu.  Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar [MK noteikumu Nr. 292](https://likumi.lv/ta/id/342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu) [35. punktu](https://likumi.lv/ta/id/342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu#:~:text=35.%C2%A0Izmaksas%20ir,gada%201.%20janv%C4%81ra.), **izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas**, un būvdarbu līgumu slēdz un ar ieguldījumiem saistītus būvdarbus uzsāk pēc projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2021. gada 1. janvāra.  *(10.08.2023.)* |
| 3.2. | Gatavojoties pieteikuma iesniegšanai SAM 4.2.1.7., mums ir radies jautājums par papildus vērtēšanas kritēriju 4.8. “Priekšrocības sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām personu grupām”. Metodikā noteikts, ka kritērijā piešķir 0,5 punktus, ja pašvaldības saistošajos noteikumos uzņemšanai pašvaldības PII ir paredzētas priekšrocības pirmsskolas vecuma bērniem no sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām personu grupām. Mums spēkā esošajos saistošos noteikumos ir paredzēts, ka priekšrocība ir bērniem invalīdiem. Vai ar to pietiek, lai šajā kritērijā saņemtu 0,5 punktus? Vai obligāti jābūt arī kaut kādiem kritērijiem, kas rada priekšrocību ekonomiski mazaizsargātām personām?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar [MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Cd3a5e333043b48fcbcb508dbb856c8e5%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638306455108378794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ncv2IiRxNCNScveRIV%2BUqd1H5b3lTGN5SEad0p1RX7c%3D&reserved=0) [8.punktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p8&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Cd3a5e333043b48fcbcb508dbb856c8e5%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638306455108378794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gHAKclAbSTlQ48fuFDpZN%2B%2Fs6%2FFY%2FlYAzsv%2BdRhnrpY%3D&reserved=0) pasākuma mērķa grupa ir ģimenes, kuras audzina pirmsskolas vecuma bērnus un kurām pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā ir deklarēta šo bērnu dzīvesvieta, nevar nodrošināt vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, tai skaitā **sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupas**. Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma [1.pielikumu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Cd3a5e333043b48fcbcb508dbb856c8e5%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638306455108378794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LHfk%2BgVUWpZbgKSuFM%2F86u1SVKQZ%2FEZzIM7ATAM6tN4%3D&reserved=0) kvalitātes kritērijā Nr.4.8. tiek piešķirti papildu 0,5 punkti, ja pašvaldības saistošajos noteikumos uzņemšanai pašvaldības PII ir **paredzētas priekšrocības** pirmsskolas vecuma bērniem no sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām personu grupām.  Ja Jūsu pašvaldībai saskaņā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, ir paredzētas priekšrocības bērniem invalīdiem uzņemšanai pašvaldības PII, tad minēto nosacījumu Jūs esat izpildījuši. Papildus norādām, ka projekta iesniegumā lūdzu norādiet saiti uz pašvaldības tīmekļa vietni, kur minētie saistošie noteikumi ir pieejami, vai pievienojiet saistošos noteikumus projekta iesnieguma pielikumā.  *(18.09.2023.)* |
| 3.3. | Lai nodrošinātu vienotu izpratni par izsludinātās atlases “4.2.1.7. pasākums “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”” projektu pieteikumu vērtēšanas nosacījumiem, lūdzam sniegt papildu skaidrojumu par kvalitātes kritēriju piemērošanu. Ņemot vērā, ka, iesniedzot projektu iesniegumu vērtēšanai minētajā atlasē, par visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām netiks veikta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, lūdzam skaidrot vai būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā nepieciešams saņemt projektu vērtēšanas posmā (izpildot 4.4.kritēriju), vai, gadījumā, ja projekts tiks virzīts finansējuma saņemšanai, atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā būs iespējams saņemt projekta īstenošanas laikā, proti, pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar Projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikuma “[Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C9cc6591e58ef450d9ba308dbc4bb653a%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638320081373327958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wovEc%2B2b00uwT92nMAXGzDalcESypeZON5BGjjWRrVg%3D&reserved=0)” **specifiskā atbilstības kritērija Nr.3.7.** piemērošanas skaidrojumā noteikto vērtējums ir “Jā”, ja par visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām (vai kādu būvniecības darbību daļu): (1) būvatļaujā vai apliecinājuma kartē (ja tā izstrādāta līdz 01.03.2022.), vai paskaidrojuma rakstā ir veikta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai ir paziņojums par būvdarbu veikšanu (no 01.03.2022.); (2) ir iesniegta būvvaldes izziņa, kas apliecina, ka  būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte nav nepieciešama. Minētais specifiskais atbilstības kritērijs ir **precizējams** un ja projekta iesniegums neatbilst minētajām prasībām, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”,  un tiek izvirzīti atbilstoši nosacījumi.  Papildus norādām, ka projekta gatavības pakāpe tiek vērtēta arī **kvalitātes kritērijā Nr.4.4.** piešķirot papildus punktus:   * Kritērijā piešķir vērtību 1, ja (1) visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir veikta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, vai iesniegta būvvaldes izziņa, kas apliecina, ka iepriekš minētie dokumenti nav nepieciešami **UN** (2) par visām būvniecības darbībām ir izsludināts iepirkums. * Kritērijā piešķir vērtību 0,5, ja visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir veikta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. * Kritērijā piešķir vērtību 0, ja nav izpildītas augstāk noteiktās prasības.   Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar [projektu iesniegumu atlases nolikuma](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10524%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C9cc6591e58ef450d9ba308dbc4bb653a%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638320081373327958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Y1FezKflSG9KB483cAD%2FzFKZUoZk5zAz39KawR3jRE%3D&reserved=0)  20.punktu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu sacensību starp projektu iesniedzējiem, vērtējums tiek noteikts,  fiksējot situāciju **uz projekta iesniegšanas brīdi**.  Ņemot vērā augstāk minēto, ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi par visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām nebūs veikta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, jūsu projekta iesniegums specifiskajā atbilstības kritērijā Nr.3.7. saņems vērtējumu “Jā, ar nosacījumu”, izvirzot nosacījumu visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām saņemt būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā noteiktā termiņā, un kvalitātes kritērijā Nr.4.4. vērtējumu “0”. Kvalitātes kritērijā Nr.4.4. iegūtais punktu skaits pēc precizējumu veikšanas **netiks** palielināts.  Lūdzam ņemt vērā, ka SAM 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" projektu iesniegumu atlase ir **atklāta projektu iesniegumu atlase** un projektu iesniegumi pēc saņemto punktu skaita kvalitātes kritērijos tiek sarindoti prioritārā secībā.  *(04.10.2023.)* |
| 3.4. | Lūgums sniegt skaidrojumu par SAM 4.2.1.7. "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas 3.5. apakšpunktu.  Atverot metodikā norādīto linku  <https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba>, ir apskatāmas 3 tabulas.  Sakiet, lūdzu, vai pareizi saprotam, ka bērnu skaitu pašvaldībā rindā uz PII veido arī tie bērni, kuri šobrīd apmeklē privātos PII un izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumus (un vienlaikus ir reģistrējušies rindā uz pašvaldības PII)? Tātad augstāk minētajā linkā esošo 3 tabulu rādītāji ir skaitāmi kopā?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikuma “[Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Cdb3fcd12d6174a9ed88008dbcfc88136%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638332232295313203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5o7B8IfYrW2H%2BD7pNbdOoqaFcKMAA%2BO%2BAf9t6n4SxZ0%3D&reserved=0)” specifiskā atbilstības kritērija Nr. 3.9. piemērošanas skaidrojumā norādīto vērtējums ir „Jā”, **ja uz projekta iesnieguma** (turpmāk - PI) **iesniegšanas brīdi** – attiecīgā mācību gada 1.oktobrī (iesniedzot PI šajā atlases kārtā (PI iesniegšana līdz 15.decembrim) tiks vērtēta rinda, kas aktuāla uz š.g. 1.oktobri)  **pirmsskolas vecuma bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm**(turpmāk – PII)  **ir lielāks par 100** *(atbilstoši VARAM tīmekļvietnē* [*https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba*](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.varam.gov.lv%2Flv%2Fpirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Cdb3fcd12d6174a9ed88008dbcfc88136%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638332232295313203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3RpL1zMI%2FRevrmYQ64I%2BmREaobbYLuz7T%2FQcWMX7Mak%3D&reserved=0) *vai citā tīmekļvietnē norādītajiem datiem, kas publicēti saskaņā ar aktuālo normatīvo regulējumu par informācijas publicēšanu par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībās),* un attiecīgās novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā ir plānots īstenot projektu, pirmsskolas vecuma bērnu skaits rindā uz vietu pašvaldības PII ir lielāks par:  1) **50,** ja projektā paredzēta jaunas pašvaldības PII būvniecība;  2) **25**, ja projektā paredzēta esošas pašvaldības PII pārbūve (piebūvju būvniecība) vai esošas pašvaldības ēkas atjaunošana vai pārbūve, pielāgojot to pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai.  Vienlaikus skaidrojam, ka VARAM reizi gadā (uz katra gada 1.oktobri) apkopo informāciju par reālo bērnu skaitu, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldību PII, t.i., par bērniem, kuri ir sasnieguši pusotra gada vecumu un ir reģistrēti rindā, lai saņemtu vietu pašvaldības PII, neskatoties uz to, ka šobrīd apmeklē privāto PII  vai izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu (*informācija par reālo bērnu skaitu rindā uz vietu pašvaldības PII lūdzam skatīt  VARAM tīmekļvietnes* [*https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba*](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.varam.gov.lv%2Flv%2Fpirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Cdb3fcd12d6174a9ed88008dbcfc88136%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638332232295313203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3RpL1zMI%2FRevrmYQ64I%2BmREaobbYLuz7T%2FQcWMX7Mak%3D&reserved=0)***3.tabulā****)*.  *(18.10.2023.)* |
| 3.5. | Lai projektā nodrošinātu 1 vispārīgo horizontālā principa darbību, projekta pieteikumā nepieciešams aprakstīt, piemēram, attiecībā uz projekta vadības un īstenošanas personālu - 1 no zemāk minētajiem nosacījumiem vai jāatbilst visiem 3 nosacījumiem un tikai tādā gadījumā mēs nodrošinām šo vismaz 1 vispārīgo darbību?  No Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas:  Attiecībā uz projekta vadības un īstenošanas personālu:  1. tiks virzīti pasākumi, kas sekmē darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, paredzot elastīga un nepilna laika darba iespēju nodrošināšanu vecākiem ar bērniem un personām, kuras aprūpē tuviniekus; darba vietā tiks izveidota bērnu pieskatīšanas telpa ar aprīkotu darbstaciju;  2. projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, personu ar invaliditāti piesaisti un nediskriminē pēc rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem;  3. sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienlīdzīga darba samaksa un vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas, tostarp nodrošinot dalību apmācībās, semināros, komandējumos, (t.sk. piemērota vienlīdzīgas bonusu sistēma, veselības apdrošināšana u.c.).  *(rakstiski)* | Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma [1.pielikumu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C53020289e83b4e8c763908dbd5f0ce6c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339002471173591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwi7wsbZ7hXX9mJ7bUuMxgL7TvF7bLRIp90mqpnXQcw%3D&reserved=0), lai izpildītu kvalitātes kritērija Nr.4.7. “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” ievērošana” minimālās prasības, projekta iesniegumā ir jāiekļauj horizontālā principa (turpmāk – HP) darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu, nosakot **1 - 2  vispārīgas un 1 - 2  specifiskās darbības un vismaz 1 horizontālā principa rādītāju**. Piemēram, vismaz viena vispārīgā darbība attiecībā uz projekta vadības un īstenošanas personālu (t.i.,  vismaz **viena vispārīgā darbība no trīs uzskaitītajiem piemēriem** projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikāvai citiem minētajiem piemēriem Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) sagatavotajās vadlīnijās “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”, kas pieejamas šeit: [https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lm.gov.lv%2Flv%2Fvadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C53020289e83b4e8c763908dbd5f0ce6c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339002471173591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CJ78oqxzjbuSxl2pqKVLKEvxsvIVpjY%2Bhh3gc7mfpk4%3D&reserved=0))  un vismaz viena specifiskā darbība, un vismaz viens HP rādītājs.  Vispārīgo un specifisko darbību piemēri, kā arī HP rādītāju piemēri uzskaitīti projektu iesniegumu atlases nolikuma [1.pielikuma](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C53020289e83b4e8c763908dbd5f0ce6c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339002471173591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwi7wsbZ7hXX9mJ7bUuMxgL7TvF7bLRIp90mqpnXQcw%3D&reserved=0) kvalitātes kritērija Nr.4.7. piemērošanās skaidrojumā un LM vadlīnijās, kas minētas augstāk.  *(26.10.2023.)* |
| Attiecināmās izmaksas | | |
| 4.1. | Vai zem MK noteikumu 28.4.1.punkta, kā attiecināmās izmaksas skaitītos, piemēram, pamatu, kāpņu, starpsienu izbūve, 2.stāva grīdas izbūve un apdare, griestu krāsošana, iekārto griestu montāža, sienu apdare, kā arī iekšdurvis u.tml.?  Vai tomēr attiecināmas būtu tikai ārsienas, logi, ārdurvis, pagrabs un jumta konstrukcijas?  Projektā plānota piebūves būvniecība.  *(rakstiski)* | Saskaņā ar sniegto informāciju, projektā plānotas darbības atbilstoši [MK noteikumu Nr. 292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C2a91164e5d524dcae20608dbfa562689%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638379020171068728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Ff64FIWdUmsp1rst3GbjqH8EOs%2F8xMgmDZjMmG%2FWcPg%3D&reserved=0) [26.2.apakšpunktam](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu%23%3A~%3Atext%3D26.2.%25C2%25A0t%25C4%2581das%2520pirmsskolas%2Cprogrammu%2520licenc%25C4%2593%25C5%25A1anas%2520k%25C4%2581rt%25C4%25ABbu%253B&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C2a91164e5d524dcae20608dbfa562689%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638379020171068728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qXRvsfrsCPZXdsbbhfe17iiqGVV3eQM524rfoG%2BvypU%3D&reserved=0), t.i., esošo PII pārbūvei  (tai skaitā paplašināšanai jeb piebūvju būvniecībai).  Saskaņā ar MK noteikumiem tiešās attiecināmās izmaksas, īstenojot 26.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, ir noteiktas MK noteikumu [28.4.apakšpunktā](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu%23%3A~%3Atext%3D28.4.%25C2%25A0izmaksas%252C%2520kas%2520saist%25C4%25ABtas%2Ctelpu%2520p%25C4%2581rb%25C5%25ABve%2520vai%2520atjauno%25C5%25A1ana%253B&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C2a91164e5d524dcae20608dbfa562689%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638379020171068728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d%2BxGWaGsCqIUyC%2BuFwTWvKgFRxWDJEeRlE0%2BiKOb1Fs%3D&reserved=0).  Lai atvieglotu  projekta iesniedzējam projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu KPVIS -  ēkas piebūves būvdarbu izbūves izmaksas, t.sk. iekšdarbu izmaksas, projekta iesniegumā var norādīt noteikumu [28.4.1.apakšpunkta](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu%23%3A~%3Atext%3D28.4.1.%25C2%25A0b%25C5%25ABvdarbu%2520veik%25C5%25A1ana%2520%25C4%2593kas%2520norobe%25C5%25BEojo%25C5%25A1aj%25C4%2581s%2520konstrukcij%25C4%2581s%252C%2520tai%2520skait%25C4%2581%2520darb%25C4%25ABbas%252C%2520kas%2520nodro%25C5%25A1ina%2520%25C4%2593kas%2520energoefektivit%25C4%2581tes%2520paaugstin%25C4%2581%25C5%25A1anu%2520un%2520ir%2520paredz%25C4%2593tas%2520%25C4%2593kas%2520energosertifik%25C4%2581t%25C4%2581%253B&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C2a91164e5d524dcae20608dbfa562689%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638379020171068728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XiZETx3IF%2BauVBrK9Pwz%2FeCa4S36YpAtLDA1JEeVLmY%3D&reserved=0) izmaksu ietvaros, t.i., būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās (t.sk., norādot pamatu, kāpņu, starpsienu izbūves, 2.stāva grīdas izbūves un apdares, griestu krāsošanas, iekārto griestu montāžas, sienu apdares, kā arī iekšdurvju u.tml. izmaksas).  *(13.12.2023.)* |
| 4.2. | Vai būvprojekta specifikācijā ir pieļaujama iekārtu iegāde konkrētu darbību nodrošināšanai?  Kā piemēram: veļas mājai uzstādāmais aprīkojums / inventārs vai virtuvei uzstādāmais aprīkojums / inventārs?  *(rakstiski)* | Atbilstoši [MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C6dfe5c7448c24dffe61d08dbfa4b9602%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638378974781484075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LcMZ%2FZy0z9D94pk36gtO%2Bb7r%2FAoeFQAsEPJqLh%2F61MQ%3D&reserved=0) projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir pakārtotas atbalstāmajām darbībām, kas ir saistītas ar atbalstu pašvaldībām jaunu PII būvniecībai, esošo PII pārbūvei (tai skaitā paplašināšanai jeb piebūvju būvniecībai) vai esošu ēku atjaunošanai vai pārbūvei, pielāgojot tās pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai, tai skaitā energoefektivitātes pasākumi, infrastruktūras funkcionalitātes un drošības uzlabošana, “zaļās” infrastruktūras elementu izmantošana un citi pirmsskolas izglītības pieejamību veicinoši risinājumi, kā, piemēram, vides pieejamības uzlabošana un teritorijas labiekārtošana.  Līdz ar to attiecināmajās izmaksās ir iekļaujamas visas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas, kas nepieciešamas ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai, t.sk. ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes un ventilācijas sistēmas izbūve kas paredz iespēju pieslēgt nepieciešamo inventāru. Savukārt veļas mājas un virtuves inventārs/aprīkojums un to iegādes izmaksas nav iekļaujamas projekta attiecināmajās izmaksās un ir finansējamas ārpus projekta.  *(13.12.2023.)* |
| Projekta iesnieguma aizpildīšana un pielikumi | | |
| 5.1. | Vēlamies precizēt norādi pie 1.2. punkta: “norāda tīmekļvietnes adresi uz nepieciešamo informāciju par pašvaldības attīstības programmā sniegto prognozi par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībā turpmākajos piecos gados pašvaldības novada teritoriālo vienību vai valstspilsētu noteikto teritoriālo iedalījumu griezumā”. Vai pieļaujams, ka minētā informācija būtu iekļauta dokumentā “Izglītības attīstības stratēģija 2022.–2027. gadam”?  *(rakstiski)* | Skaidrojam, ka projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijā Nr.3.4. tiks vērtēts, vai pašvaldības attīstības programmā vai tās pielikumos saistībā ar projektu ir sniegta prognoze par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu turpmākajos piecos gados pašvaldības novada teritoriālo vienību vai valstspilsētu noteikto teritoriālo iedalījumu (apkaimju, mikrorajonu, u.c.) griezumā, līdz ar to projekta iesniegumā jānorāda attiecīgā tīmekļvietnes adrese uz nepieciešamo informāciju.  *(10.08.2023.)* |
| 5.2. | Ir jāveic sertificēta būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinums par esošo situāciju vai ir jāveic sertificēta eksperta esošā projekta ekspertīze? Vai nepieciešams ir būvprojekta ekspertīzes atzinums vai tehniskās apsekošanas atzinums? Teorētiski būvprojektam, kuram izdota būvatļauja neveic ekspertīzi, bet gan būvēm veic tehniskās apsekošanas atzinumu, tāpēc vēlreiz lūdzu precizēt iesniedzamā dokumenta nosaukumu, jo MK noteikumos vai LBN šāds Būvinženiera ekspertīzes atzinums nav ne minēts, ne atrunāts šāda atzinuma saturs.  *(rakstiski)* | Ja projektā plānotas izmaksas saskaņā ar [MK noteikumu Nr. 292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C0ed5c2cef3304dac46cb08db97e6a23b%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638270789056620792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P7H2OxuVhqhQKzGq2KL0bMqpvtSIbmkLOBm9DzP0i%2Fs%3D&reserved=0) [28.7.apakšpunktu](https://likumi.lv/ta/id/342448#p28), t.i., **virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus**, ja, veicot projektā plānotās ēku attīstības vai teritorijas labiekārtošanas darbības **pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves**, saskaņā ar projektu iesniegumu [atlases nolikumu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10524%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C0ed5c2cef3304dac46cb08db97e6a23b%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638270789056620792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hcGO5CR7LPeTadYHfwa%2FLHvuAbl5c5ZpKGsvreOvUJY%3D&reserved=0) projekta iesniegumam pievieno **sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvei**, kurā norādīts, ka, veicot projektā plānotās infrastruktūras būvniecības, pārbūves, atjaunošanas vai teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves.  Sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvei, iesniedz gadījumos, kad, veicot ēkas attīstības un teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras **bojāšanās risks** vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras **pārbūves**. Piemēram, veicot PII teritorijas apgaismojuma izbūvi pastāv esošās virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras bojāšanas risks un nepieciešama to pārbūve (pārcelšana vai padziļināšana, kabeļu kanalizācija (čaulas) u.tml.), nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus.  Sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumam virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvei **nav izstrādāta forma**, to sagatavo brīvā formā. Minētais atzinums nav tieši saistīts ar būvprojekta izstrādi vai tā ekspertīzi, bet gan ar to, vai konkrētajā projekta teritorijā ir esoši virszemes un pazemes komunikāciju tīkli. Proti, atzinumā ir **jābūt norādei par konkrētu, esošu inženiertīklu pārbūves nepieciešamību**, jo tie tiks skarti būvdarbu dēļ un pārcelšana, pārbūve, bez jaudas palielinājuma ir nepieciešama, lai tos nebojātu.  Ja projekta ietvaros, veicot projektā plānotās ēku attīstības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, netiek pārbūvēti esošie virszemes un pazemes komunikāciju tīkli (t.i., projektā nav paredzētas izmaksas saskaņā ar [MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C1e8d947477b94efcee5508db98e656cf%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638271887291297101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XsNGG0rcJP%2FmnZufQrMUdwiI%2BgVazP%2F7JHusmoszdus%3D&reserved=0) [28.7. apakšpunktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p28&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C1e8d947477b94efcee5508db98e656cf%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638271887291297101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eHHuWkKyYWKpXtHM4LTHsEyHZ1UJJqlgRLZYobF3ldo%3D&reserved=0)), sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums nav jāiesniedz.  *(10.08.2023.)* |
| 5.3. | CFLA mājaslapā pieejamajā dokumentā "Atbildes uz jautājumiem 4.2.1.7." ir vairāki jautājumi par izglītojamo prognozi - Nr.p.k. 1.3. ir atbildēts, ka informāciju iekļauj attīstības programmā, Nr.p.k. 5.1. ir atbildēts arī vai tā pielikumos.  Vai pieļaujams, ka prognoze ir izstrādāts kā atsevišķs dokuments un apstiprināts kā Attīstības programmas atsevišķs pielikums?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikuma  “[Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C0b57a2a102c04624a0be08dba47016c9%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638284573591249981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zcDmwGqNF2C11LMKuhfyV%2FZjljRxZHNmeJbtOVxsqys%3D&reserved=0)” specifiskā atbilstības kritērija Nr. 3.4. piemērošanas skaidrojumā norādīto, vērtējums ir „Jā”, ja pašvaldības attīstības programmā vai tās pielikumos saistībā ar projektu ir sniegta prognoze par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu turpmākajos piecos gados pašvaldības novada teritoriālo vienību vai valstspilsētu noteikto teritoriālo iedalījumu (apkaimju, mikrorajonu, u.c.) griezumā, tai skaitā izvērtēti citi pašvaldības PII pieejamības veicināšanas risinājumi.  Lūdzam ņemt vērā arī specifiskajā atbilstības kritērijā Nr.3.3. norādīto, ka:   * pašvaldības attīstības programmas  investīciju plānā ir atspoguļots projekta iesnieguma saturam kopumā atbilstošs projekts, tai skaitā, projekta iesniegumā norādītais ERAF finansējums nav lielāks un projekta iesniegumā plānotie rādītāji nav mazāki par projekta iesniedzēja pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā norādītā projekta finansējumu un rādītājiem (ja pašvaldības attīstības programmā rādītāji ir norādīti); * pašvaldības attīstības programma ir apstiprināta pašvaldības domes sēdē; * projekta iesniegumam ir pievienots pašvaldības domes lēmums, ar ko apstiprināta pašvaldības attīstības programma.   Papildus vēršam uzmanību, ja pašvaldības attīstības programma un tās pielikumi ir pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē, lūdzam projekta iesniegumā norādīt attiecīgo tīmekļa vietnes adresi un kā atsevišķus pielikumus projekta iesniegumam nepievienot.  *(24.08.2023.)* |
| 5.4. | Vēlos precizēt jautājumus, par projekta pieteikumam pievienojamajiem dokumentiem:  1) *tirgus aptauju apliecinoša dokumentācija, potenciālo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju izpētes dokumentācija (attiecināms arī gadījumā, ja vēl nav veikta iepirkuma procedūra). Būvdarbu gadījumā nav nepieciešams, ja projekta iesniegumam tiek pievienota sertificēta būvspeciālista izstrādāta būvdarbu tāme;*  Jāmin, ka mūsu gadījumā PII projektēšana ir vēl tikai procesā, tādēļ nav saprotams, par kādu tirgus aptauju ir runa?  Vai paralēli projektēšanas darbu apjomiem mums būtu jāveic būvdarbu izmaksu tirgus izpēte?  2) *iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un būvdarbu detalizētas tehniskās specifikācijas vai iepirkumu procedūras dokumentācija, ja specifikācijas nav pieejamas iepirkuma dokumentācijā Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv).*  Par kādām iekārtām un palīgiekārtām un programmatūru ir domāts?  3) *būvdarbu gatavības pakāpi apliecinoši dokumenti*  - Kāds dokuments būs atbilstošs, ja BIS sistēmā ir iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā?  *4) sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums ( virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvei, kurā norādīts, ka, veicot projektā plānotās infrastruktūras būvniecības, pārbūves, atjaunošanas vai teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves)* – vai aktuāls mums, ja projektēšana notiek jaunas ēkas būvniecībai?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases [nolikumu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10524%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccc8b797afbab4e47638e08dbd5f1a854%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339006130572416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YnDKhFHMkDiU%2F%2FhNi0IiR8%2F%2Buv%2Bqr5NNq6UnqxoY8gc%3D&reserved=0) kā obligātie papildus iesniedzamie dokumenti ir projekta budžetā (projekta iesnieguma sadaļā “Projekta budžeta kopsavilkums”) norādīto **izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti**. Piemēram, projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu iepirkuma dokumentācija, būvuzraudzības izmaksu tirgus izpētes dokumentācija u.tml. Būvdarbu izmaksu tirgus izpētes dokumentācija nav jāiesniedz, ja projekta iesniegumam pievieno **sertificēta būvspeciālista izstrādātas būvdarbu izmaksu tāmes** vai par būvdarbu izmaksām ir noslēdzies iepirkums un iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (turpmāk – IUB). Šajā gadījumā, lūdzam projekta iesniegumā norādīt saiti uz EIS un/vai IUB tīmekļa vietni, kur pieejama iepirkuma dokumentācija.  Ja papildus būvdarbu iepirkumam nav plānots iegādāties iekārtas, palīgiekārtas, programmatūru u.tml. un/vai specifikācijas pieejams EIS un IUB, tehniskās specifikācijas nav jāiesniedz.  Ja būvdarbu dokumentācija pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), papildus pievienojamie dokumenti projekta iesniegumam nav jāpievieno, bet projekta iesniegumā jānorāda **BIS lietas numurs**.  Ja projektā plānotas izmaksas saskaņā ar [MK noteikumu Nr. 292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccc8b797afbab4e47638e08dbd5f1a854%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339006130572416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2AD9CdznWotalkB6heip1qJTaC7rA2c%2BMDSjmg4N5f4%3D&reserved=0) [28.7.apakšpunktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p28&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ccc8b797afbab4e47638e08dbd5f1a854%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638339006130572416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LFnOnOGzVEq24UArIsz6e2eHGo2%2BZ0En%2BKcRHMvmDHA%3D&reserved=0), t.i., **virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus**, ja, veicot projektā plānotās ēku attīstības vai teritorijas labiekārtošanas darbības pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves, saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu projekta iesniegumam pievieno sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvei, kurā norādīts, ka, veicot projektā plānotās infrastruktūras būvniecības, pārbūves, atjaunošanas vai teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves.  Sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvei, iesniedz gadījumos, kad, veicot ēkas attīstības un teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanās risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves. Piemēram, veicot PII teritorijas apgaismojuma izbūvi pastāv esošās virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras bojāšanas risks un nepieciešama to pārbūve (pārcelšana vai padziļināšana, kabeļu kanalizācija (čaulas) u.tml.), nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus.  Ja projekta ietvaros, veicot projektā plānotās ēku attīstības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, netiek pārbūvēti esošie virszemes un pazemes komunikāciju tīkli (t.i., projektā nav paredzētas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu Nr.292 28.7. apakšpunktu), sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums nav jāiesniedz.  *(26.10.2023.)* |
| 5.5. | Saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu kā obligātie papildus iesniedzamie dokumenti ir projekta budžetā (projekta iesnieguma sadaļā “Projekta budžeta kopsavilkums”) norādīto izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti. Piemēram, projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu iepirkuma dokumentācija, būvuzraudzības izmaksu tirgus izpētes dokumentācija u.tml. Būvdarbu izmaksu tirgus izpētes dokumentācija nav jāiesniedz, ja projekta iesniegumam pievieno sertificēta būvspeciālista izstrādātas būvdarbu izmaksu tāmes.  Jautājums, vai tiek pieļauts, ka projektam izstrādātās būvdarbu izmaksu tāmes ir sagatavojis tāmētājs, kuram nav būvspeciālista sertifikāts, savukārt izstrādātās tāmes pārbauda un ar parakstu apliecina projektētājs, kam ir būvspeciālista sertifikāts?  *(rakstiski)* | Atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumiem Nr.239 “[Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C8e0a26e8378a479dd19b08dbdf86c3b4%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638349542143413033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UUbC6zQXqTGFTtUi4N4QTxiyLMKj3NKN0QqjmCbI%2FbI%3D&reserved=0)" ([9.punkts](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F291029%23p9&data=05%7C01%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C8e0a26e8378a479dd19b08dbdf86c3b4%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638349542143413033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F4Fayew5c%2FfHKyUCVaaY%2FHcqbmuIV4IuHuYnnpRSiJY%3D&reserved=0)) , ja tāmes sastādītājam nav attiecīgā sertifikāta, tāmes pārbaudes un paraksta sertificēts būvspeciālsts, kuram ir tiesības to veikt. Tāpēc atbilde ir jā.  *(29.11.2023.)* |
| 5.6. | Darba procesā ir radušies pāris jautājumi par projekta pieteikuma sagatavošanu 4.2.1.7. pasākumam “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”:  1. Vai PI sadaļā “Darbības” zem katras darbības ir jānorāda vieni un tie paši HP radītāji (piemēram: VINPI\_12, VINPI\_17) vai arī ir jāpievieno cits rādītājs, jo citādi pie pārbaudes sistēma norāda uz kļūdu?;  2. Vai PI sadaļā “Darbības” zem plānot darbības ir jāveido apakšdarbība vai var uzreiz izveidot rādītājus?;  3. Kā novērts kļūdu “Darbībai nav piesaistīta neviena budžeta pozīcija”, ja projektā nav paredzētas šīm darbībām projekta budžets (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas)?  4. Kur un kā var norādīt neattiecināmās izmaksas, kuras ir nepieciešamas, lai projektu īstenotu apjomā, kas ļauj nodrošināt pakalpojumu (piemēram, mēbeļu un aprīkojums iegāde). Šis jautājums ir būtisks, jo līdz šim VK devai aizdevumu tikai projekta izmaksu apjomā (attiecināmās + neattiecināmās), kuras ir apstiprinājusi CFLA, tas iekļautas projekta vienošanās. Veicot KP VIS piedāvāto pārbaudi, tiek parādīta kļūda: Nesakrīt Projekta budžeta sadaļā norādītās attiecināmās/neattiecināmās izmaksas ar Finansēšanas plānā norādītajām attiecināmajām/neattiecināmajām izmaksām. Tas nozīmē, ka sistēmā ir jābūt iespējai ievadīt neattiecināmās izmaksas.  *(rakstiski)* | 1. Projekta iesnieguma sadaļā "Darbības" katrai darbībai / apakšdarbībai jānorāda HP rādītāji (piemēram: VINPI\_12, VINPI\_17), vairākām projekta darbībām / apakšdarbībām var tikt norādīti vieni uz tie paši HP rādītāji.  2. Projekta iesnieguma sadaļā “Darbības” obligāti nav jāveido darbību apakšdarbības un HP rādītājus ir iespējams norādīt uzreiz projekta darbību līmenī.  3. Ņemot vērā KPVIS 21-27 funkcionalitāti, katrai budžeta pozīcijai ir jāpiesaista konkrēta darbība / apakšdarbība. Ja plānotai darbībai / apakšdarbībai (piemēram, projekta vadības personāla atlīdzības izmaksām) nav plānotas izmaksas, aicinām šādu darbību / apakšdarbību nenorādīt un informāciju par projekta vadības personālu (projekta administrēšanas kapacitāti) lūdzam norādīt projekta iesnieguma sadaļa Nr. 2.2. “Projekta īstenošanas kapacitāte”.  4. Saskaņā [ar MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7Ce04f97269b3a42e146d508dbfbad547f%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638380494122769918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WXHV6RmfATVe9hA%2FYIiACv4GOB7GbQgKScais9Q7fuA%3D&reserved=0) izmaksas, kas nav iekļautas kā attiecināmās izmaksas, ir finansējamas ārpus projekta. Vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumā ir jāsniedz informācija par kopējām projekta izmaksām, t.sk. arī par tām, kas ir ārpus projekta (nav attiecināmas) un jāpamato, no kādiem finanšu līdzekļiem/avotiem plānots segt šo finansējumu. Kritērijā projekta iesniedzēja finanšu kapacitāte tiek vērtēta pēc būtības, t.i.,  vai projekta iesniedzēja rīcībā esošie finanšu līdzekļi ir vērtējami kā stabili, droši, pieejami un pietiekami projekta īstenošanai. Ņemot vērā, ka Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākums, atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2018.gada 18.jūlija regulas (ES, Euratom) Nr.2018/1046 33.pantam, ir ievērot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus, lai nodrošinātu pārliecību par projekta iesniedzēja finanšu spējām, kā pamatojums ir jāpievieno pašvaldības domes lēmums, kura saturs (**vēlams**) atspoguļo informāciju par sekojošām pozīcijām:   * Kopējās izmaksas; * Izmaksu segšanas avoti; * Pašvaldības līdzfinansējuma finansēšanas avoti, norādot: * ja finansēšana no pašu resursiem - norāda konkrētas budžeta pozīcijas; * ja finansēšana no aizņēmuma, tad konkrēta summa, cik plānots aizņemties, nofiksējot informāciju domes lēmumā, ka ir veikta finanšu situācijas analīze un izdevumu nākotnes naudas plūsmas modelēšana pret ietekmi uz budžetu, piem., aizņēmums Valsts kasē plānots (x.. euro).   *(13.12.2023.)* |
| 5.7. | Projekta 3.1.sadaļā jāsniedz alternatīvs izvērtējums uzturēšanas izmaksu samazināšanai vai kompensēšanai. Kā tas īsti domāts? Vai nepieciešams aprakstīt, piemēram, kādas darbības tiks veiktas, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu u.tml.?  *(rakstiski)* | Saskaņā ar [MK noteikumu Nr.292](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-vienlidzigu&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C11f02c5841434ec74d3208dbfb24df55%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638379908014050909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NgAwK8UtZFeZNaBH2CWi1b55I2DRtGK9WUNwprCItr8%3D&reserved=0)  [48.punktu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F342448%23p48&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C11f02c5841434ec74d3208dbfb24df55%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638379908014050909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wvRebt6i6ugW2rDbdjcNddHJU1uVq3%2BXTMVRZ3NelWM%3D&reserved=0) un projektu iesniegumu atlases nolikuma [1.pielikumu](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fmedia%2F10527%2Fdownload%3Fattachment&data=05%7C02%7Cjana.putnina%40cfla.gov.lv%7C11f02c5841434ec74d3208dbfb24df55%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638379908014050909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c9%2F%2F9hmnXdpWVtCXig60lGsWOyL6e3f7xZpLCTWzkd0%3D&reserved=0) specifiskā atbilstības kritērija Nr. 3.13. piemērošanas skaidrojumā norādīto **Vērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniegumā skaidri norādīts, kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt projekta rezultātā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu un nodrošināt tam nepieciešamo finansējumu, norādījis finansēšanas avotus pašvaldības budžetā. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā sniedzis alternatīvu izvērtējumu uzturēšanas izmaksu samazināšanai vai kompensēšanai, un projekta iesniegumā norādīts, ka projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt līdzekļus projekta ietvaros attīstītās infrastruktūras uzturēšanai pēc projekta īstenošanas pabeigšanas atbilstoši MK noteikumos par pasākuma īstenošanu noteiktajiem termiņiem. Minētais specifiskais atbilstības kritērijs ir **precizējams** un ja projekta iesniegums neatbilst minētajām prasībām, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”,  un tiek izvirzīti atbilstoši nosacījumi.  Uzturēšanas izmaksu samazināšanas vai kompensēšanas alternatīvu izvērtējumam jāietver izmaksefektīvu, tehniski, ekonomiski un videi nekaitīgu alternatīvu pasākumu, kā rezultātā tiks samazinātas uzturēšanas izmaksas, tai skaitā telpu un teritorijas uzturēšanas izmaksas (piemēram elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens patēriņa, teritorijas uzkopšanas u.c. izmaksas), aprakstu.  *(13.12.2023.)* |
| Personāls un partneri | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana | | |
|  |  |  |
|  |  |  |